Plan de trabaja aplicación software contable nombre clave “billetudo”

creacion de entorno virtual, dependencias paquetes y modelado de base de datos, 1 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de empresas 2 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de rol 2 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de usuarios 2 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de tienda 2 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de proveedores 2 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de cxp 3 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de clientes 2 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de cxc 3 dias
creacion de rutas, endpoints, y formulario para el crud de resultados 3 dias
creacion de login con validacion de tokens y log-out 2 dias